湖北省新华书店集团ERP项目会议纪要

2011年07月04日

| 会议时间 | 2011年07月04日 9:00 | 会议用时 | 半天 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 省店物流基地第二会议室 |  |  |
| 会议主持 | 杨军 | 会议记录 | 黄欣 |
| 参会人员 | 信息中心：杨军、戴勇、谢方才 物流中心：黄欣 耀新公司：张琪、周书燕 新华中启: 何德辉 |  |  |
| 议题 | 有关商物流接口改善的讨论及物流报盈报损原则问题 |  |  |
| 会议结论如下： - 优化采购单的接口转档方式 鉴于采购单的转档数据量的压力，经商、物流开发商沟通修改为：对于需修改的采购单的转档，只传修改后的采购单表头、修改的品种明细和采购单明细，未修改的数据商流不写到接口表。 - 接口表相关表字段修改 在物流接口库相关业务表中增加接收日期（JSRQ）字段，并将商流单据FSID接收到物流业务表中。 中启公司在付退通知单（E2W_JTTZD）加上付退单号，物流予以接收。 - 报盈报损数据交换 关于报盈报损的具体处理方法见《物流中心盘赢商品的处理办法》文档。物流系统方面支持报盈、报损分开生成单据；以不同事业部分开生成单据；有打印单据功能。 生成报盈、报损单要有分配量的占用；无库存且有进出货记录的商品支持报盈功能，无进货记录的商品不能生成报盈；生成报损单的同时检查是否有未完成的相关作业单据。 - 商流平台日志回传问题 鉴于商流平台经常出现单据日志未回写的情况，中启公司承诺提供有效的处理机制来解决未回写的传输日志数据。 |  |  |  |

整理日期：2011年07月04日